# Wniosek o uruchomienie porównawczego pilotażu zarządzanego dostępu do zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji

dla Działu Baz Danych, Aplikacji i Rozwoju Sztucznej Inteligencji

| Miejscowość i data | [MIEJSCOWOŚĆ, DATA] |
| --- | --- |
| Do / Od | Do: Zarząd [NAZWA ORGANIZACJI] Od: [IMIĘ I NAZWISKO / JEDNOSTKA] |

KARTA DECYZJI

| Decyzja wymagana | Zgoda na uruchomienie pilotażu porównawczego oraz budżet maksymalny [KWOTA NETTO]. |
| --- | --- |
| Czas | Pomiar bazowy: 2–4 tygodnie. Pilotaż właściwy: [3] miesiące. Raport: do [2] tygodni po zakończeniu. |
| Uczestnicy | [LICZBA] pracowników z reprezentatywnych ról działu. |
| Zakres | Microsoft 365 Copilot jako punkt odniesienia; ChatGPT Enterprise; Claude Team lub Enterprise; Codex; Claude Code; kontrolowany budżet API OpenAI i Anthropic. |
| Rezultat | Raport porównawczy oraz rekomendacja: zakup, zakup selektywny albo rezygnacja. |
| Właściciel | Dział Baz Danych, Aplikacji i Rozwoju Sztucznej Inteligencji. |

Zasada decyzyjna Wybór dostawcy, planu i liczby licencji będzie wynikiem pomiaru na rzeczywistych zadaniach, a nie założeniem przyjmowanym przed rozpoczęciem pilotażu.

Zwracam się z wnioskiem o zapewnienie pracownikom Działu Baz Danych, Aplikacji i Rozwoju Sztucznej Inteligencji zarządzanego dostępu do wiodących modeli sztucznej inteligencji klasy frontier w formie pilotażu porównawczego. Pilotaż powinien zostać zakończony decyzją zakupową opartą na zmierzonych wynikach, wymaganiach bezpieczeństwa i całkowitym koszcie wykorzystania.

Celem wniosku nie jest zastąpienie Microsoft 365 Copilot. Pełna licencja Microsoft 365 Copilot pozostaje właściwym narzędziem do pracy osadzonej w ekosystemie Microsoft, w tym w Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams i usługach korzystających z Microsoft Graph. W pilotażu Copilot będzie stanowił punkt odniesienia dla oceny dodatkowej wartości innych narzędzi.

Wniosek dotyczy obszarów, których Microsoft 365 Copilot nie obsługuje albo których przydatność dla zadań działu nie została dotychczas zweryfikowana w sposób porównawczy: zaawansowanej analizy technicznej, pracy z dużymi zbiorami dokumentacji, programowania agentowego, projektowania architektury, prototypowania, badań oraz budowy i ewaluacji systemów AI.

# 1. Uzasadnienie biznesowe i technologiczne

Dział realizuje zadania wykraczające poza standardową pracę biurową i wymaga narzędzi dopasowanych do różnych klas pracy. Do podstawowych obszarów należą:

projektowanie, rozwój i utrzymanie aplikacji;

tworzenie, analiza, refaktoryzacja i optymalizacja kodu;

projektowanie struktur baz danych i modeli danych;

przygotowywanie i optymalizacja zapytań SQL;

analiza logów, błędów i incydentów technicznych;

projektowanie integracji, interfejsów API, procesów ETL i migracji danych;

tworzenie dokumentacji technicznej i architektonicznej;

budowa prototypów oraz demonstratorów technologicznych;

rozwój systemów wykorzystujących modele językowe, RAG i agentów AI;

prowadzenie testów, eksperymentów i oceny jakości modeli;

analiza nowych technologii oraz przygotowywanie rekomendacji dla organizacji.

## 1.1. Trzy kategorie pracy i trzy formy dostępu

Jedna licencja konwersacyjna nie pokrywa całego cyklu pracy działu. Pilotaż rozdziela trzy kategorie, ponieważ każda wymaga innego narzędzia, sposobu rozliczenia i kryteriów oceny.

| Kategoria pracy | Przykładowe zadania | Forma dostępu i narzędzia | Jednostka kosztu |
| --- | --- | --- | --- |
| Analityczno-badawcza | Analiza dokumentacji, architektury i logów; porównywanie wariantów; badania; przygotowywanie rekomendacji. | Punkt odniesienia: Microsoft 365 Copilot. Kandydaci: ChatGPT Enterprise oraz Claude Team/Enterprise. | Stanowisko / miesiąc |
| Inżynierska w kodzie | Rozwój aplikacji, refaktoryzacja, testy, praca na repozytoriach, analiza błędów. | Codex i Claude Code. Punkt odniesienia: GitHub Copilot lub aktualne narzędzie programistyczne, jeżeli jest dostępne. | Stanowisko, limity i ewentualne kredyty |
| Budowa i ewaluacja AI | RAG, agenci, prototypy, testy modeli, benchmarking, integracja modeli z aplikacjami. | OpenAI API i Anthropic API, opcjonalnie przez zatwierdzoną bramkę chmurową. | Faktyczne użycie z twardym limitem |

Dostęp do co najmniej dwóch niezależnych dostawców jest potrzebny do rzetelnego porównania jakości, kosztu, stabilności i dopasowania modeli do zadań organizacji. Dział odpowiedzialny za rozwój AI nie powinien tworzyć rekomendacji architektonicznych na podstawie doświadczenia wyłącznie z jedną platformą.

# 2. Cel i zakres pilotażu porównawczego

Pilotaż ma zweryfikować trzy hipotezy:

1. Wartość ponad środowisko bazowe. ChatGPT i Claude przynoszą mierzalną wartość w wybranych przepływach pracy, której nie uzyskuje się przy użyciu samego Microsoft 365 Copilot.

2. Wartość agentów kodujących. Codex i Claude Code skracają czas realizacji zadań inżynierskich, ograniczają liczbę iteracji i zwiększają wykrywalność błędów bez obniżenia standardów przeglądu kodu.

3. Wartość wielomodelowości. Porównanie dwóch dostawców poprawia jakość rekomendacji technologicznych i ogranicza ryzyko uzależnienia architektury od jednej platformy.

## 2.1. Zakres narzędzi

| Warstwa | Rozwiązanie bazowe | Rozwiązania oceniane | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Praca konwersacyjna i analityczna | Microsoft 365 Copilot | ChatGPT Enterprise; Claude Team lub Enterprise | Plan Anthropic zostanie dobrany po analizie bezpieczeństwa, wymagań administracyjnych i warunków przetwarzania. |
| Praca w kodzie | GitHub Copilot lub obecny proces bez agenta | Codex; Claude Code | Codex i Claude Code są dostępne w ramach odpowiednich planów. Należy oddzielnie uwzględnić limity i ewentualne kredyty dodatkowego użycia. |
| Budowa systemów AI | Obecna platforma i modele, jeżeli są wykorzystywane | OpenAI API; Anthropic API | Budżety API są ograniczone twardym limitem i alertami zużycia. |

## 2.2. Projekt eksperymentu

Pomiar bazowy: przez 2–4 tygodnie zostanie zmierzony stan obecny dla 4–6 reprezentatywnych przepływów pracy.

Zadania rzeczywiste: uczestnicy będą wykonywać pracę wynikającą z aktualnych projektów, z zachowaniem zasad klasyfikacji danych.

Rotacja narzędzi: kolejność użycia narzędzi będzie zmieniana, aby ograniczyć wpływ uczenia się i przyzwyczajenia użytkowników.

Porównywalność: te same lub równoważne klasy zadań będą wykonywane w rozwiązaniu bazowym i w narzędziach ocenianych.

Niezależna ocena: rezultaty techniczne będą oceniane według checklisty, w miarę możliwości bez ujawniania recenzentowi, w którym narzędziu powstały.

Brak automatycznego wdrożenia: wynik modelu nie będzie wprowadzany do produkcji bez zatwierdzenia człowieka i standardowych kontroli jakości.

# 3. Korzyści dla organizacji

1. Skrócenie czasu realizacji zadań technicznych. Wsparcie analizy kodu, tworzenia zapytań, dokumentowania systemów, przygotowywania testów, diagnozowania błędów i opracowywania wariantów rozwiązania.

2. Podniesienie jakości oprogramowania. Dodatkowa warstwa kontroli podczas przeglądu kodu, analizy architektury, projektowania testów i identyfikacji przypadków brzegowych.

3. Przyspieszenie prac badawczo-rozwojowych. Skrócenie czasu budowy prototypów, testów koncepcji i oceny przydatności nowych technologii.

4. Lepsze wykorzystanie wiedzy specjalistów. Ograniczenie pracy powtarzalnej i zwiększenie czasu przeznaczonego na projektowanie, decyzje i odpowiedzialność techniczną.

5. Neutralne rekomendacje technologiczne. Udokumentowana wiedza porównawcza o wielu klasach modeli i narzędzi.

6. Ograniczenie shadow AI. Zarządzane konta zmniejszają motywację do używania prywatnych planów konsumenckich i umożliwiają jednolite zasady pracy.

7. Budowa standardów organizacyjnych. Powstaną wzorce promptów, procedury weryfikacji, kryteria oceny modeli i standardy zatwierdzania wewnętrznych asystentów.

8. Dowód ekonomiczny. Organizacja uzyska dane o koszcie za oszczędzoną godzinę i za zaakceptowany rezultat, a nie wyłącznie deklaracje użytkowników.

# 4. Koszty pilotażu

Szacowana koperta budżetowa dla [LICZBA] uczestników i okresu [LICZBA] miesięcy:

| Pozycja | Założenie | Szacunek netto |
| --- | --- | --- |
| ChatGPT Enterprise | [LICZBA] stanowisk × [LICZBA] miesięcy, zgodnie z ofertą handlową | [KWOTA] |
| Claude Team/Enterprise | [LICZBA] stanowisk, z podziałem na standard/premium zależnie od roli | [KWOTA] |
| Codex i Claude Code | Dostęp w planach oraz rezerwa na dodatkowe kredyty/zużycie ponad limity | [KWOTA] |
| OpenAI API i Anthropic API | Twarde limity, alerty zużycia, brak automatycznego podnoszenia budżetu | [KWOTA] |
| Analiza prawna, bezpieczeństwa i DPA | [LICZBA] roboczodni | [KWOTA] |
| Enablement | Regulamin, klasyfikacja danych, szkolenie, konfiguracja workspace i repozytoriów | [KWOTA] |
| Pomiar bazowy i ewaluacja | [LICZBA] roboczodni | [KWOTA] |
| Rezerwa | Maksymalnie 10% kosztów pilotażu, uruchamiana za zgodą właściciela budżetu | [KWOTA] |
| RAZEM, GÓRNA GRANICA | Budżet nieprzekraczalny bez odrębnej zgody | [KWOTA] |

Zasada budżetowa Koszt licencji, kredytów i API jest limitowany. Pilotaż nie może samoczynnie przejść w zakup docelowy ani zwiększyć budżetu bez odrębnej decyzji.

# 5. Bezpieczeństwo, zgodność i zarządzanie

Warunkiem uruchomienia pilotażu, a nie elementem odkładanym na jego zakończenie, jest spełnienie poniższych wymagań:

1. Klasyfikacja danych. Przed rozpoczęciem zostaną określone klasy danych dozwolone, warunkowo dozwolone i zakazane. Wyłącza się hasła, tokeny, klucze, dane produkcyjne oraz dane wymagające szczególnej ochrony, chyba że odrębna analiza i umowa dopuszczą konkretny przypadek.

2. DPA i warunki kontraktowe. Dla każdego dostawcy zostaną zweryfikowane umowy powierzenia, retencja, usuwanie danych, dostęp personelu, podwykonawcy, transfery, mechanizmy audytu i zobowiązanie dotyczące niewykorzystywania danych organizacji do trenowania modeli.

3. Rezydencja danych i inferencji. Wymagania lokalizacyjne będą oceniane jako element polityki bezpieczeństwa i zgodności z RODO. Dla ChatGPT Enterprise europejska rezydencja danych i inferencji będzie warunkiem oferty, o ile organizacja spełnia kryteria dostawcy. Dla Anthropic warunki będą potwierdzone odrębnie, a zakres danych dostosowany do zatwierdzonego planu i architektury.

4. AI Act. Zgodność z AI Act będzie oceniana niezależnie od lokalizacji serwerów, w szczególności w zakresie kompetencji AI użytkowników, nadzoru człowieka, przejrzystości, celu użycia i zarządzania ryzykiem.

5. Tożsamość i dostęp. Stosuje się SSO tam, gdzie jest dostępne, imienne konta, zasadę najmniejszych uprawnień, niezwłoczne odbieranie dostępu oraz zakaz współdzielenia kont.

6. Asystenci i konektory. Wewnętrzne asystenty, projekty, konektory, aplikacje i serwery MCP wymagają zatwierdzenia przez wskazaną rolę oraz wpisu do rejestru źródeł danych i uprawnień.

7. Agenci kodujący. Codex i Claude Code pracują wyłącznie na zatwierdzonych repozytoriach i w odseparowanych środowiskach. Nie otrzymują dostępu do produkcji ani poświadczeń. Zmiany powstają na osobnych gałęziach, przechodzą przegląd człowieka, testy, skanowanie sekretów i podatności.

8. Weryfikacja rezultatów. Odpowiedzi modeli są sprawdzane przed użyciem. Kod wygenerowany lub zmieniony przez agenta przechodzi standardowy proces code review bez wyjątków.

9. Rejestr i incydenty. Prowadzi się rejestr uczestników, zatwierdzonych narzędzi, konektorów, repozytoriów, incydentów i naruszeń regulaminu.

10. Szkolenie. Każdy uczestnik przed uzyskaniem dostępu przechodzi szkolenie z klasyfikacji danych, halucynacji, weryfikacji, bezpieczeństwa agentów, praw autorskich i zasad eskalacji.

Ważne rozróżnienie Europejska lokalizacja danych może być warunkiem dopuszczenia narzędzia, lecz nie jest sama w sobie dowodem zgodności z AI Act ani funkcjonalnej wystarczalności rozwiązania.

# 6. Metodyka pomiaru i kryteria decyzji

## 6.1. Mierniki

zmiana mediany czasu wykonania zadania względem pomiaru bazowego;

zmiana liczby poprawek i iteracji przeglądu;

jakość techniczna według checklisty właściwej dla danej klasy zadania;

liczba wykrytych błędów, podatności i przypadków brzegowych;

poziom wykorzystania licencji, w tym odsetek aktywnych użytkowników tygodniowo;

liczba udokumentowanych przypadków wartości niedostępnej w Microsoft 365 Copilot;

koszt narzędzia w przeliczeniu na oszczędzoną godzinę pracy;

koszt w przeliczeniu na zaakceptowany rezultat techniczny;

incydenty bezpieczeństwa, naruszenia regulaminu i nieprawidłowe transfery danych, jako miernik negatywny.

## 6.2. Progi decyzyjne

| Decyzja | Próg orientacyjny, do zatwierdzenia przed startem | Skutek |
| --- | --- | --- |
| Kontynuacja i skalowanie | Aktywne użycie co najmniej 60% tygodniowo oraz poprawa czasu lub jakości o co najmniej 15% w minimum 3 kluczowych przepływach, bez incydentu krytycznego i z uzasadnioną wartością ekonomiczną. | Rekomendacja zakupu docelowego z wyborem dostawcy, planu, liczby licencji i ról. |
| Zakup selektywny | Wartość potwierdzona tylko dla części kategorii, narzędzi lub grup zawodowych. | Zakup ograniczony do tych zastosowań i pracowników. |
| Rezygnacja | Aktywne użycie poniżej 40%, brak mierzalnej poprawy albo nieakceptowalne ryzyko lub koszt. | Zakończenie bez zakupu docelowego oraz raport z wnioskami. |

# 7. Role i odpowiedzialności

| Rola | Odpowiedzialność |
| --- | --- |
| Sponsor zarządczy | Zatwierdzenie budżetu, zakresu i progów decyzyjnych; usuwanie barier organizacyjnych. |
| Właściciel pilotażu | Plan, dobór uczestników, koordynacja dostawców, raport końcowy. |
| Bezpieczeństwo / DPO / prawny | Klasyfikacja danych, DPA, ocena transferów, warunki rezydencji, obsługa incydentów. |
| Właściciele repozytoriów i systemów | Zgoda na zakres dostępu agentów, środowiska testowe, kontrole code review. |
| Uczestnicy | Wykonywanie zadań, dokumentowanie czasu, poprawek, jakości i przypadków wartości. |
| Ewaluatorzy techniczni | Ocena wyników według wspólnej checklisty, bez preferowania dostawcy. |

# 8. Harmonogram

| Etap | Czas | Rezultat |
| --- | --- | --- |
| Zgoda i przygotowanie | Tydzień 0–2 | Oferty, DPA, klasyfikacja danych, regulamin, wybór uczestników. |
| Pomiar bazowy | 2–4 tygodnie | Punkt odniesienia dla czasu, jakości, poprawek i kosztu. |
| Pilotaż właściwy | [3] miesiące | Dane porównawcze per narzędzie, rola i kategoria pracy. |
| Ewaluacja | Do [2] tygodni | Raport, rekomendacja, model kosztowy i ocena bezpieczeństwa. |
| Decyzja docelowa | Najbliższe posiedzenie po raporcie | Zakup, zakup selektywny albo rezygnacja. |

# 9. Podsumowanie i wniosek

Wniosek nie dotyczy zastąpienia Microsoft 365 Copilot ani bezwarunkowego zakupu konkretnego produktu. Dotyczy zbudowania w organizacji zdolności do świadomego, zmierzonego i bezpiecznego korzystania z modeli klasy frontier oraz agentów programistycznych.

W związku z powyższym wnoszę o wyrażenie zgody na:

1. uruchomienie pilotażu porównawczego w zakresie opisanym w niniejszym dokumencie;

2. przeprowadzenie analizy prawnej, bezpieczeństwa i ochrony danych przed udostępnieniem narzędzi;

3. zakup pilotażowych stanowisk i budżetów użycia w granicach nieprzekraczalnej kwoty [KWOTA NETTO];

4. przeprowadzenie pomiaru bazowego i przyjęcie progów decyzyjnych przed rozpoczęciem pilotażu;

5. przedstawienie Zarządowi raportu końcowego w terminie [LICZBA] tygodni od zakończenia pilotażu;

6. podjęcie decyzji o zakupie docelowym wyłącznie na podstawie wyników, bezpieczeństwa i całkowitego kosztu wykorzystania.

Z poważaniem

[IMIĘ I NAZWISKO]
[STANOWISKO]
[JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA]

# Źródła i dokumenty odniesienia

Uwaga: zakres funkcji, limity, zasady rezydencji i modele rozliczeń usług AI zmieniają się. Przed zakupem należy potwierdzić je w ofercie, DPA i dokumentacji obowiązującej w dniu podpisania umowy.

• OpenAI, ChatGPT Enterprise

• OpenAI, Enterprise privacy

• OpenAI, Data residency and inference residency for ChatGPT

• OpenAI, Using Codex with your ChatGPT plan

• Anthropic, Plans & Pricing

• Anthropic, Claude Code documentation

• Microsoft, EU Data Boundary

• Microsoft, Data, Privacy, and Security for Microsoft 365 Copilot

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689, AI Act