# Wniosek o zakup pilotażowy ChatGPT Enterprise i Claude Team

wraz z dostępem do Codex i Claude Code dla Działu Baz Danych, Aplikacji i Rozwoju Sztucznej Inteligencji

| Miejscowość i data | [MIEJSCOWOŚĆ, DATA] |
| --- | --- |
| Do / Od | Do: Zarząd [NAZWA ORGANIZACJI] Od: [IMIĘ I NAZWISKO / JEDNOSTKA] |

KARTA DECYZJI

| Decyzja wymagana | Zgoda na zakup pilotażowy wskazanego pakietu oraz budżet maksymalny [KWOTA NETTO]. |
| --- | --- |
| Pakiet | [LICZBA] stanowisk ChatGPT Enterprise z Codex oraz [LICZBA] stanowisk Claude Team z Claude Code. |
| Czas | Okres pilotażowy: [3] miesiące, poprzedzony 2–4 tygodniami pomiaru bazowego. |
| Punkt odniesienia | Pełna licencja Microsoft 365 Copilot wykorzystywana obecnie w organizacji. |
| Rezultat | Raport: wartość per narzędzie i rola, rekomendowana liczba licencji oraz decyzja o kontynuacji albo rezygnacji. |
| Właściciel | Dział Baz Danych, Aplikacji i Rozwoju Sztucznej Inteligencji. |

Przedmiot wniosku Wniosek obejmuje wyłącznie zarządzany dostęp do ChatGPT Enterprise i Claude Team oraz zawartych w tych planach narzędzi programistycznych Codex i Claude Code. Nie obejmuje zakupu API ani zastąpienia Microsoft 365 Copilot.

Zwracam się z wnioskiem o zakup pilotażowy licencji ChatGPT Enterprise oraz Claude Team dla pracowników Działu Baz Danych, Aplikacji i Rozwoju Sztucznej Inteligencji, wraz z uruchomieniem dostępu do narzędzi programistycznych Codex i Claude Code.

Celem zakupu jest uzupełnienie pełnej licencji Microsoft 365 Copilot o wyspecjalizowane środowiska do zaawansowanej analizy technicznej, pracy badawczo-rozwojowej, projektowania architektury oraz agentowego tworzenia i weryfikacji kodu. Microsoft 365 Copilot pozostaje rozwiązaniem bazowym dla pracy w ekosystemie Microsoft i będzie punktem odniesienia dla pomiaru dodatkowej wartości zakupionych narzędzi.

Zakup w dwóch niezależnych ekosystemach jest uzasadniony funkcją działu. Jednostka odpowiedzialna za rozwój sztucznej inteligencji powinna posiadać własne, porównawcze doświadczenie z więcej niż jedną rodziną modeli, aby tworzyć neutralne rekomendacje dla organizacji i ograniczać ryzyko uzależnienia technologicznego.

# 1. Zakres potrzeb działu

Dział wykonuje zadania, których nie można sprowadzić do tworzenia dokumentów i podsumowywania komunikacji. Zakres pracy obejmuje między innymi:

projektowanie i rozwój aplikacji oraz usług;

analizę, refaktoryzację i optymalizację kodu;

tworzenie testów, analizę błędów i przegląd zmian;

projektowanie baz danych, modeli danych i zapytań SQL;

analizę dokumentacji technicznej, logów i architektury;

przygotowywanie prototypów oraz testów koncepcji;

rozwój systemów RAG, agentów i rozwiązań opartych na modelach językowych;

porównywanie modeli oraz przygotowywanie rekomendacji technologicznych.

# 2. Uzasadnienie wyboru pakietu

## 2.1. ChatGPT Enterprise i Codex

ChatGPT Enterprise zapewnia zarządzane środowisko organizacyjne, zaawansowane modele i agentów, centralne kontrole oraz narzędzia do pracy z plikami, analizą, badaniami i projektami. Dane biznesowe nie są domyślnie wykorzystywane do trenowania modeli, a plan Enterprise umożliwia kontrolę retencji, SAML SSO, funkcje audytowe i uzgodnienie warunków rezydencji danych.

Codex jest agentem programistycznym dostępnym w planach ChatGPT. Może analizować repozytoria, wprowadzać zmiany, uruchamiać testy i przygotowywać pracę do przeglądu. W pilotażu jego wykorzystanie będzie ograniczone do zatwierdzonych repozytoriów i odseparowanych środowisk.

## 2.2. Claude Team i Claude Code

Claude Team zapewnia zespołową przestrzeń pracy, centralne rozliczanie i administrację, SSO oraz dostęp do modeli i narzędzi Anthropic. Plan umożliwia dobór stanowisk standardowych i premium odpowiednio do intensywności wykorzystania.

Claude Code jest agentowym narzędziem programistycznym, które może czytać kod, edytować pliki, wykonywać polecenia i współpracować z narzędziami deweloperskimi w terminalu, IDE, aplikacji desktopowej i przeglądarce. Claude Code jest zawarty w płatnych planach Claude, przy czym wykorzystuje wspólną pulę limitów planu.

## 2.3. Dlaczego dwa narzędzia

Różne profile jakości. Modele mogą odmiennie radzić sobie z dokumentacją, kodem, analizą wieloetapową i zadaniami o dużym kontekście.

Niezależna weryfikacja. Wynik jednego modelu może być krytycznie oceniony przez drugi, a rekomendacje nie opierają się na pojedynczej platformie.

Odporność architektoniczna. Dział buduje kompetencję projektowania systemów przenośnych między dostawcami.

Kontrola kosztów. Licencje są przydzielane wybranym rolom, a po pilotażu mogą zostać zredukowane do narzędzia rzeczywiście dającego wartość.

# 3. Zakres zakupu pilotażowego

| Pozycja | Liczba / okres | Przeznaczenie | Uwagi kosztowe |
| --- | --- | --- | --- |
| ChatGPT Enterprise | [LICZBA] stanowisk × [3] miesiące | Analiza techniczna, badania, praca projektowa, dokumentacja, ocena rozwiązań AI. | Cena ofertowa. Wymagana europejska rezydencja danych i, jeżeli dostępna dla zakresu, inferencji. |
| Codex | Dla użytkowników ChatGPT Enterprise | Praca na zatwierdzonych repozytoriach, kod, testy, code review. | Codex jest zawarty w planie. Budżet może obejmować dodatkowe kredyty ponad limity. |
| Claude Team | [LICZBA] stanowisk × [3] miesiące; mix standard/premium | Niezależne analizy, duże dokumenty, porównanie jakości modeli, praca projektowa. | Warunki przetwarzania i bezpieczeństwa do potwierdzenia przed aktywacją. |
| Claude Code | Dla użytkowników Claude Team | Praca agentowa w kodzie, terminalu i IDE. | Claude Code jest zawarty w płatnym planie i korzysta ze wspólnej puli użycia. |
| Przygotowanie i ewaluacja | [LICZBA] roboczodni | Regulamin, konfiguracja, szkolenie, pomiar bazowy, raport. | Niezbędny element uzyskania wartości z licencji. |

Szczegółowa liczba stanowisk powinna wynikać z listy ról, nie z liczebności całego działu. Rekomenduje się objęcie pilotażem osób reprezentujących rozwój aplikacji, bazy danych, architekturę, DevOps/MLOps oraz rozwój systemów AI.

# 4. Korzyści biznesowe i technologiczne

1. Skrócenie czasu pracy. Szybsza analiza kodu, dokumentacji, logów, zapytań SQL oraz przygotowywanie testów i wariantów rozwiązania.

2. Poprawa jakości. Dodatkowa kontrola przypadków brzegowych, spójności architektury, jakości kodu i pokrycia testami.

3. Szybsze prototypowanie. Możliwość budowy demonstratorów i testów koncepcji bez angażowania pełnego cyklu projektowego.

4. Lepsze decyzje technologiczne. Porównanie dwóch rodzin modeli na własnych zadaniach zamiast opierania decyzji na benchmarkach dostawców.

5. Ograniczenie prywatnych kont. Dostęp firmowy zmniejsza ryzyko niekontrolowanego używania planów konsumenckich.

6. Rozwój kompetencji AI. Dział tworzy praktyczne standardy pracy, weryfikacji i bezpiecznego użycia agentów.

7. Selektywny zakup docelowy. Po pilotażu licencje pozostaną tylko tam, gdzie przyniosą mierzalną wartość ponad Microsoft 365 Copilot.

# 5. Bezpieczeństwo i warunki uruchomienia

1. Analiza prawna i DPA. Przed aktywacją zostaną potwierdzone warunki przetwarzania, retencji, usuwania, dostępu personelu, podwykonawców i niewykorzystywania danych organizacji do treningu.

2. ChatGPT Enterprise w regionie europejskim. Europejska rezydencja danych i inferencji dla treści objętych zakresem powinna zostać wpisana do wymagań ofertowych, z uwzględnieniem funkcji wyłączonych oraz przetwarzania, które może odbywać się globalnie.

3. Claude Team i klasyfikacja danych. Do czasu potwierdzenia warunków regionalnych i kontraktowych w Claude Team mogą być przetwarzane wyłącznie zatwierdzone klasy danych. Dane wyższej klasy wymagają planu lub architektury zaakceptowanej przez bezpieczeństwo i DPO.

4. Tożsamość. Imienne konta, SSO, zasada najmniejszych uprawnień, centralne odbieranie dostępu i zakaz używania prywatnych kont.

5. Repozytoria. Agenci kodujący pracują wyłącznie na zatwierdzonych repozytoriach, osobnych gałęziach i środowiskach testowych, bez dostępu do produkcji, sekretów i danych produkcyjnych.

6. Kontrole kodu. Każda zmiana przechodzi code review, testy automatyczne, skanowanie podatności i sekretów. Agent nie zatwierdza ani nie wdraża własnej zmiany.

7. Weryfikacja treści. Wyniki modeli wymagają oceny pracownika przed wykorzystaniem w decyzji, dokumentacji lub systemie.

8. AI Act i szkolenie. Lokalizacja infrastruktury jest oceniana odrębnie od obowiązków AI Act. Uczestnicy przechodzą szkolenie z kompetencji AI, nadzoru człowieka, ryzyka i zasad użycia.

# 6. Budżet

| Pozycja | Szacunek netto |
| --- | --- |
| ChatGPT Enterprise, [LICZBA] stanowisk × [3] miesiące | [KWOTA] |
| Claude Team, [LICZBA] stanowisk × [3] miesiące | [KWOTA] |
| Rezerwa na dodatkowe kredyty Codex / Claude Code | [KWOTA] |
| Konfiguracja, regulamin, szkolenie i analiza bezpieczeństwa | [KWOTA] |
| Pomiar bazowy, ewaluacja i raport | [KWOTA] |
| RAZEM, GÓRNA GRANICA | [KWOTA] |

Bez podwójnego liczenia Codex i Claude Code nie są w tym wniosku traktowane jako odrębne licencje, jeżeli są zawarte w zakupionych planach. Odrębna pozycja budżetowa dotyczy wyłącznie ewentualnego użycia ponad limity planu.

# 7. Metodyka i kryteria decyzji

Przez 2–4 tygodnie przed pilotażem zostanie zmierzony stan bazowy dla reprezentatywnych przepływów pracy. Następnie uczestnicy będą wykonywać porównywalne zadania w Microsoft 365 Copilot, ChatGPT Enterprise i Claude Team oraz korzystać z Codex i Claude Code przy zadaniach programistycznych.

mediana czasu wykonania zadania;

liczba iteracji i poprawek;

jakość techniczna według checklisty;

liczba wykrytych błędów i przypadków brzegowych;

odsetek aktywnych użytkowników tygodniowo;

liczba przypadków wartości niedostępnej w Microsoft 365 Copilot;

koszt za oszczędzoną godzinę oraz za zaakceptowany rezultat;

incydenty bezpieczeństwa i naruszenia regulaminu.

| Decyzja po pilotażu | Warunek |
| --- | --- |
| Zakup docelowy | Mierzalna poprawa czasu lub jakości o co najmniej [15]% w kluczowych przepływach, regularne wykorzystanie i akceptowalny koszt oraz ryzyko. |
| Zakup selektywny | Korzyść potwierdzona tylko dla wybranych ról, zadań albo jednego z dostawców. |
| Rezygnacja | Brak mierzalnej poprawy, wykorzystanie poniżej [40]% albo nieakceptowalne ryzyko lub koszt. |

# 8. Podsumowanie i wniosek

Zakup ChatGPT Enterprise i Claude Team wraz z dostępem do Codex i Claude Code jest uzasadniony specyfiką pracy działu odpowiedzialnego za bazy danych, aplikacje i rozwój AI. Pakiet nie zastępuje Microsoft 365 Copilot, lecz umożliwia wykonanie i porównanie zadań technicznych, badawczych oraz programistycznych w dwóch niezależnych środowiskach.

W związku z powyższym wnoszę o wyrażenie zgody na:

1. zakup [LICZBA] stanowisk ChatGPT Enterprise na okres [3] miesięcy, z włączonym dostępem do Codex;

2. zakup [LICZBA] stanowisk Claude Team na okres [3] miesięcy, z dostępem do Claude Code i podziałem stanowisk standard/premium zgodnie z potrzebami ról;

3. ustanowienie górnego limitu budżetu pilotażu w wysokości [KWOTA NETTO];

4. przeprowadzenie analizy prawnej, bezpieczeństwa i ochrony danych przed udostępnieniem narzędzi;

5. przeprowadzenie pomiaru bazowego, szkolenia uczestników i ewaluacji według kryteriów opisanych w dokumencie;

6. przedstawienie Zarządowi raportu końcowego oraz rekomendacji zakupu docelowego, selektywnego albo rezygnacji.

Z poważaniem

[IMIĘ I NAZWISKO]
[STANOWISKO]
[JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA]

# Źródła i dokumenty odniesienia

Uwaga: zakres funkcji, limity, zasady rezydencji i modele rozliczeń usług AI zmieniają się. Przed zakupem należy potwierdzić je w ofercie, DPA i dokumentacji obowiązującej w dniu podpisania umowy.

• OpenAI, ChatGPT Enterprise

• OpenAI, Enterprise privacy

• OpenAI, Data residency and inference residency for ChatGPT

• OpenAI, Using Codex with your ChatGPT plan

• Anthropic, Plans & Pricing

• Anthropic, Claude Code documentation

• Microsoft, EU Data Boundary

• Microsoft, Data, Privacy, and Security for Microsoft 365 Copilot

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689, AI Act